项目章程

* **项目名称**

视频观测者

* **项目经理**

张晨阳

* **项目背景**

在各种视频软件、视频种类及数量泛滥的今天，如何在数量众多的视频中迅速找出符合自己喜好或者热度足够高的视频，成为当下年轻人十分关心的问题。

* **项目目标**

根据用户平时对视频的选择，为用户提供符合自己喜好的视频清单，并为用户展示当下热度最高的视频，使用户获得第一手资料。

* **项目范围**
  + 数据库更新：获取用户的收藏和历史浏览记录，扒取视频软件的点击量和评论数；
  + 公共功能：广告宣传、视频推荐；
  + 管理员功能：广告管理、推荐视频清单管理、分析数据、处理用户反馈；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**