|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 太过新颖，区别于传统装修设计 | 商业风险 |
| R2 | 无法实现装修风格的完美设计 | 该构想有待检验，是否可以成功训练出合适的模型来生成各种风格的装修图不能确定 | 流程风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |