项目章程

* **项目名称**

玩转周末APP

* **项目经理**

杨美静

* **项目背景**

当代青年在一周的辛苦工作或学习之后，想要过一个轻松愉快且有计划的周末，那么我们的玩转周末APP就能为大家提供各类灵感：看一场痛快淋漓的电影、有一个短期的小旅途或者是让自己的胃得到充分的满足等等，让自己的周末充实起来，从而拥有一个好心情，有利于下周的工作能够高效率的完成。

* **项目目标**

为想要度过一个有趣、有意义的周末的各类人群提供灵感。

* **项目范围**
  + 首页推荐功能:在首页推荐各种好吃好玩的地方，以及一些热映电影，比较综合
  + 旅游计划推荐：有短期的旅游计划推荐功能
  + 制定日程功能：用户可以制定自己的周末计划
  + 评论分享功能：用户可以进行评论，以及发表自己的东西
  + 图片上传功能：用户不仅可以发表文字，也可以上传图片
  + 点赞收藏关注功能：用户可以对自己喜欢的东西进行点赞与收藏
* **进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019．4月：进行产品的需求细化、产品设计细化；

2019．5—6月：组建APP建设团队，进入建设期；

2019．7-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和客户进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**